Załącznik nr 3 do specyfikacji

U M O W A     N R ……….  / 2010

zawarta w dniu ……………. 2010 r pomiędzy Fundacją Monumentum Iudaicum Lodzense z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej Nr 18 – zwana dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

1. Członka Zarządu – …………………………..

2. Członka Zarządu – .........................................

a ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie :

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o Art. 39 - 46

ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych ( Dz.U z 2007r nr 223 poz.1655 tekst jednolity

z późniejszymi zmianami ), rozstrzygniętego w dniu  ……………… Zamawiający zleca

a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty :

prace renowacyjno-konserwatorskie mauzoleum rodziny Silbersteinów znajdującego się na cmentarzu żydowskim w Łodzi, przy ul. Brackiej 40.

- Zakres prac renowacyjno-konserwatorskich obejmuje:

- montaż rusztowania rurowego wokół obiektu od przyziemia z podestami roboczymi    i zabezpieczającymi

- zabezpieczenie obiektu przed opadami,

- wyparcie architrawów

- demontaż kamiennych okładzin fryzu wewnętrznego oraz płyt kamiennych między architrawami

- oczyszczenie przestrzeni w miejscu belkowania wewnętrznego z betonu, nacieków solnych, zabezpieczenie antykorozyjne istniejących belek stalowych

- montaż wzmacniających belek stalowych typu HEB

- prace konserwatorskie kamienia, podciągnięcie architrawów do belek stalowych HEB (jak wątek kamienny, okładziny proste)

- prace konserwatorskie kamienia wewnętrznego fryzu, bawolich oczek i gzymsu architrawu

- po uprzednim dokładnym oczyszczeniu wszystkie rysy, szczeliny, pęknięcia oraz spoiny, mają być sklejone, zaszlamowane, zaspoinowane i zaimpregnowane.

- Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy zgodnie z ekspertyzą o stanie technicznym mauzoleum opracowaną przez dr Jana Kozickiego, projektem wykonanym przez mgr inż. arch. Filipa Tomaszewskiego (maj 2009) oraz własny program konserwatorski zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją oraz  wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi terenowymi oraz realizacyjnymi związanymi      z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy i uwzględnił je w złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru wszystkich robót zanikających

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody na zastosowane materiały od inspektora nadzoru.

- Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą z realizacji prac w formie papierowej wraz z fotografiami oraz zapisaną na nośniku cyfrowym.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco :

Rozpoczęcie robót:…………………………

Zakończenie robót:…………………………

2. Przedmiot umowy wykonany i rozliczony będzie w jednym etapie.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie w terminie do dnia …………

front robót , dziennik budowy …………………………………………………………

2.	Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zapewni:

a) punkt poboru wody i światła nieodpłatnie

b) zamykane pomieszczenia nieodpłatnie

§ 4

1. Zamawiający powołuje Panią/Pana: ..………………………………………………

na inspektora nadzoru robót stanowiących przedmiot umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy

jest Kierownik Pani/Pan …………………………………………………………………..

§ 5

1.	Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie przyjętych cen jednostkowych wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiającego, oraz faktycznych ilości wykonanych i odebranych robót.

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

2.	Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę ogółem :

netto - ....................... zł , plus podatek VAT- ………... tj. brutto - .......................................

słownie brutto: …………………………………………………………………………………

według czynników określonych w kosztorysie ofertowym.

Stawka roboczogodziny, Koszty ogólne, Zysk, Koszty zakupu materiałów

R  -    …………………..  zł / godz

Ko -   …………………… % od R i S

Z  -   …………………… % od R , S , Ko

Kz - (wliczone do cen materiałów ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych)

Ostateczna wartość robót nie może przekroczyć kwoty określonej niniejszą umową

§ 5

- Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót, sprawdzenia kompletności dokumentów (dziennik budowy, obmiar robót, kosztorys powykonawczy).

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest w okresie 14 dni od daty otrzymania kosztorysu powykonawczego dokonać jego sprawdzenia i zatwierdzenia, uwzględniając zapisy w obmiarze robót i dzienniku robót prowadzonych dla przedmiotu umowy.

- Wykonawca na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzi fakturę na kwotę netto zgodną ze zweryfikowanym kosztorysem. Do kwoty tej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (przedmiotu zamówienia) na zasadzie kar umownych.

1.1 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 2 % wynagrodzenia

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości brutto określonego

w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 2

za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych

wad

c) za zwłokę w usunięciu wad z tytułu rękojmi w wysokości 2 % wynagrodzenia

brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu

wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego w

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia objętego umową.

- Okres gwarancji ustala się na ………miesięcy od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałych w okresie trwania rękojmi, oraz do ich usuwania na własny koszt, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają zgodnie z dyspozycją art. 568 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

1.	Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty otrzymanej faktury sporządzonej zgodnie z
§ 5 ust.5 wraz z wymaganymi załącznikami w terminie: 21 dni od daty jej otrzymania.

2.	W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek ustawowych.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego , a zwłaszcza tytuł XVII - „ Umowa o roboty budowlane ” i tytuł XV - „ Umowa o dzieło ” , Prawo budowlane , Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

§ 10

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach prawnych wynikających z tytułu prowadzenia działalności pod rygorem nieważności umowy.

3.	Wykonawca robót oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód

wyrządzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia prac.

§ 12

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku wymienionym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W razie nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający								Wykonawca